## Slide 1: Gemeinderatssitzung
14.12.2021
Öffentlicher Teil
Notes: Diese Vorlage eignet sich als Ausgangspunkt für Aktualisierungen zu Projektmeilensteinen.
Abschnitte
Abschnitte können Sie bei der Gliederung Ihrer Folien unterstützen oder die Zusammenarbeit zwischen mehreren Autoren erleichtern. Klicken Sie auf der Registerkarte Erste Folie unter Folien auf Abschnitt, und klicken Sie dann auf Abschnitt hinzufügen.
Notizen
Verwenden Sie den Notizenbereich für Vortragsnotizen oder optionale Detailinformationen für Ihr Publikum. Sie können diese Notizen während der Präsentation in der Referentenansicht anzeigen.
Achten Sie auf den Schriftgrad (für Barrierefreiheit, Sichtbarkeit, Videoerstellung und Onlineproduktion wichtig)
Abgestimmte Farben
Achten Sie besonders auf Diagramme, Illustrationen und Textfelder.
Bedenken Sie, dass Teilnehmer schwarzweiß oder in Graustufen drucken. Erstellen Sie einen Probedruck, um sicherzustellen, dass Ihre Farben funktionieren, wenn Ihre Teilnehmer in schwarzweiß und Graustufen drucken.
Grafiken, Tabellen und Diagramme
Gestalten Sie einfach: Verwenden Sie möglichst einheitliche Formate und Farben, die nicht vom Inhalt ablenken.
Beschriften Sie alle Diagramme und Tabellen.

## Slide 2: Tagesordnung
Öffentlicher Teil | 
1. | Genehmigung der Niederschrift aus der öffentlichen Sitzung vom 23.11.2021
2. | Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Sitzung am 07.12.2021
3. | Bebauungsplanverfahren nach § 13 a BauGB mit örtlichen Bauvorschriften "Auf das Dorf - Änderung Nachverdichtung Büchenauer Straße/Jahnstraße" a) Abwägung der im Rahmen der Entwurfsauslegung eingegangenen Bedenken und Anregungen b) Vorstellung und Beschluss über einen geänderten Entwurf c) Beschluss über die nochmalige öffentliche Auslegung des geänderten Entwurfs und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
4. | Änderung der Hundesteuersatzung zum 1.1.2022
5. | Änderung der Satzung über die Öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) zum 1.1.2022
6. | Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung (Wasserversorgungssatzung) zum 1.1.2022
7. | Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Haushaltsplanes 2022
8. | Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb "Kommunaler Wohnungsbau" für das Jahr 2022
9. | Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung" für das Jahr 2022
10. | Informationen und Fragen zu Gemeindeangelegenheiten
11. | Bürgerfragestunde

## Slide 3
TOP 1
Genehmigung der Niederschrift aus der öffentlichen Sitzung vom 23.11.2021

## Slide 4
TOP 2
Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Sitzung am 07.12.2021

## Slide 5
TOP 3
Bebauungsplanverfahren nach § 13 a BauGB mit örtlichen Bauvorschriften "Auf das Dorf - Änderung Nachverdichtung Büchenauer Straße/Jahnstraße" a) Abwägung der im Rahmen der Entwurfsauslegung eingegangenen
Bedenken und Anregungen b) Vorstellung und Beschluss über einen geänderten Entwurf c) Beschluss über die nochmalige öffentliche Auslegung des
geänderten Entwurfs und Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange

## Slide 6: Bisheriger Bebauungsplanentwurf vom 29.11.2019

## Slide 7: Neuer Bebauungsplanentwurf vom 03.12.2021

## Slide 8: Vorschlag für Anpassung Baufenster (s. Synopse)

## Slide 9
Vorschlag der Verwaltung:
Abwägung der in der Abwägungstabelle vom 03.12.2021 dargestellten Stellungnahmen miteinander und gegeneinander gem. dem Vorschlag der Verwaltung
Auf der Grundlage der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen wird der Entwurf des Bebauungsplan mit seinen örtlichen Bauvorschriften „Auf das Dorf – Änderung Nachverdichtung Büchenauer Str./Jahnstraße“ geändert. Der geänderte Entwurf mit all seinen Anlagen in der Fassung vom 03.12.2021 wird vom Gemeinderat freigegeben.
Der Entwurf des Bebauungsplans mit allen Anlagen vom 03.12.2021 wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt gleichzeitig werden die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt.

## Slide 10
TOP 4
Änderung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2022

## Slide 11
Der vorliegende Satzungsentwurf sieht folgende Änderung vor:
Erhöhung für den Ersthund von 69,- € auf 72,- €
und
für den zweiten und jeden weiteren Hund von 138,- € auf 144,- €
Die übrigen Regelungen der Hundesteuersatzung bleiben unverändert.

## Slide 12
Vorschlag der Verwaltung:
Die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard wird entsprechend der Änderungssatzung zum 1.1.2022 geändert.

## Slide 13
TOP 5 Änderung der Satzung über die Öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) zum 1.1.2022

## Slide 14
Vorschlag der Verwaltung:
.

## Slide 15
TOP 6 Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung (Wasserversorgungssatzung) zum 1.1.2022

## Slide 16
Vorschlag der Verwaltung:

## Slide 18
TOP 7 Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Haushaltsplanes 2022

## Slide 19: Gemeinde Karlsdorf-Neuthard
Haushalt 2022
Notes: Diese Vorlage eignet sich als Ausgangspunkt für Aktualisierungen zu Projektmeilensteinen.
Abschnitte
Abschnitte können Sie bei der Gliederung Ihrer Folien unterstützen oder die Zusammenarbeit zwischen mehreren Autoren erleichtern. Klicken Sie auf der Registerkarte Erste Folie unter Folien auf Abschnitt, und klicken Sie dann auf Abschnitt hinzufügen.
Notizen
Verwenden Sie den Notizenbereich für Vortragsnotizen oder optionale Detailinformationen für Ihr Publikum. Sie können diese Notizen während der Präsentation in der Referentenansicht anzeigen.
Achten Sie auf den Schriftgrad (für Barrierefreiheit, Sichtbarkeit, Videoerstellung und Onlineproduktion wichtig)
Abgestimmte Farben
Achten Sie besonders auf Diagramme, Illustrationen und Textfelder.
Bedenken Sie, dass Teilnehmer schwarzweiß oder in Graustufen drucken. Erstellen Sie einen Probedruck, um sicherzustellen, dass Ihre Farben funktionieren, wenn Ihre Teilnehmer in schwarzweiß und Graustufen drucken.
Grafiken, Tabellen und Diagramme
Gestalten Sie einfach: Verwenden Sie möglichst einheitliche Formate und Farben, die nicht vom Inhalt ablenken.
Beschriften Sie alle Diagramme und Tabellen.

## Slide 20: Krisenstab

## Slide 21: Mobile Impfteams in der Altenbürghalle

## Slide 22: Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss (Zuführungsraten 2007 - 2018)

## Slide 23: Zahlungsmittelüberschüsse (Ergebnis 2019-2020, Prognose 2021-2031)
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Ergebnis 2019-2020, Hochrechnung 2021, Plan ab 2022 | 3733971.31 | 1741784.03 | 186200 | 1052600 | 2044000 | 1361100 | 1842500 | 1894600 | 1906800 | 1890900 | 2114300 | 2342300 | 2584801
Durchschnitt 2019-2031 | 1899681.2569 | 1899681.2569 | 1899681.2569 | 1899681.2569 | 1899681.2569 | 1899681.2569 | 1899681.2569 | 1899681.2569 | 1899681.2569 | 1899681.2569 | 1899681.2569 | 1899681.2569 | 1899681.2569
Zielwert: 1.500.000 € | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000

## Slide 24: Planvergleich der Zahlungsmittelüberschüsse – Wann wurde mit welchem Zahlungsmittelüberschuss kalkuliert?
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
HHPlan 2020-2025 | 2350400 | 1312700 | 569800 | 1388200 | 2039300 | 1467700 | 1133700
Ergebnis 2019, HHPlan 2020-2025 | 3733971.31 | 1312700 | -2044800 | 999000 | 2375200 | 1699100 | 1274300
Ergebnis 2019-2020, Hochrechnung 2021, Plan ab 2022 | 3733971.31 | 1741784.03 | 186200 | 1052600 | 2044000 | 1361100 | 1842500
Durchschnitt 2019-2025 | 1708879.3343 | 1708879.3343 | 1708879.3343 | 1708879.3343 | 1708879.3343 | 1708879.3343 | 1708879.3343
Zielwert: 1.500.000 € | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000

## Slide 25: Haushaltsrisiken aus der Bundes- und Landespolitik
Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule
Bundesteilhabegesetz
Verdopplung der Fahrgastzahlen im ÖPNV

## Slide 26: Großprojekte 2022 - 2026
  Rathaus Karlsdorf (Gesamt: 4,5 Mio. €)
  Sanierung
  2024 1.000.000 €
  2025 1.000.000 €
  Erweiterung
  2025 2.500.000 €
  Rathaus Neuthard (Gesamt: 1,5 Mio. €)
  2022 1.500.000 €
  Neubau Feuerwehrhaus (Gesamt: 8,0 Mio. €, davon bereits verbraucht 0,5 Mio €)
  2022 5.900.000 €
  2023 1.600.000 €

## Slide 27: Großprojekte 2022 - 2026
  Neubau Schönbornschule (Gesamt 14,0 Mio. €)
  2023 1.000.000 €
  2024 5.000.000 €
  2025 5.000.000 €
  2026 3.000.000 €
  Erweiterung KiGa Don Bosco (Gesamt 1,6 Mio.)
  2022 500.000 €
  2023 1.100.000 €
  Umbau/Sanierung KiGa St. Franziskus (Gesamt 1,5 Mio.)
  2024 1.500.000 €

## Slide 28: Zentrale Trinkwasserenthärtung
Ziel: Erweiterung des Wasserwerks mit der Installation eine zentralen Enthärtungsanlage für das Trinkwasser
Kosten: Haushaltsmittel: 2.600.000 €
Kostenberechnung: 2.600.000 €
Bauzeit: 04.04.2017 – 31.05.2022
Sachstand: Die Bauarbeiten haben am 23.09.2020 begonnen. Der Spatenstich erfolgte am 25.09.2020. Durch Materialliefer- schwierigkeiten verzögerte sich der Bauablauf um ca. 3 Monate.

## Slide 29: Zentrale Trinkwasserenthärtung
Zeitplan
LPH 8
Bauausführung
Kostenfest-stellung
Sptember2020
Januar
2022
LPH 9 Inbetriebnahme
Juli 2022

## Slide 30: Neues Feuerwehrhaus
Ziel: Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard.
Kosten: Haushaltsmittel: 8.000.000 €
Kostenberechnung (Stand Dez. 2021): 9.200.000 €
Bauzeit: 01.03.2020 – 31.08.2023
Sachstand: Die LPH 5 ist abgeschlossen. Aufgrund der galoppierenden Preissteigerungen und dem teilweisen Mangel an Baustoffen, erfolgt die Ausschreibung erst im Januar 2022.

## Slide 31: Neues Feuerwehrhaus
Zeitplan
LPH 4 Genehmigungs-planung
LPH 5 Ausführungs-planung
LPH 6 + 7 Vergaben
LPH 8 Bauausführung
LPH 9 Inbetriebnahme
Kostenfest-stellung
August 2020
November 2020
Januar 2022
März 2022
August 2023
Märzi 2024

## Slide 32: Straßensanierungsmanagement
Ziel: Instandhaltung der Straßen und Gehwege unter Berücksichtigung der Infrastruktur von Wasser, Abwasser, Gas, Glasfaser und Beleuchtung
Kosten: Haushaltsmittel: jährl. 750.000 €
Kostenberechnung: 2.300.000 €
Bauzeit: 15.10.2021 – 31.12.2022
Sachstand: Die Bauarbeiten zu den Baumaßnahmen 1 – 6 gem. Sanierungskonzept sind beauf- tragt. Die Arbeiten in der Amalienstraße haben im Oktober begonnen und werden im Februar 2022 fortgesetzt. BA Leharstraße wird im Dezember 2021 abgeschlossen.

## Slide 33: Waldkindergarten
Ziel: Eröffnung eines Waldkindergartens mit Postillion e.V. als freier Träger.
Kosten: Haushaltsmittel: jährl. 195.000 €
Kostenberechnung: jährl. 195.000 €
Bauzeit: 01.01.2021 – 31.03.2021
Sachstand: Aufmaß für amtlichen Lageplan erstellt. Bauwagen durch Postillion e.V. im Juni 2021 beauftragt, Lieferzeit unbekannt. Anmeldungen Stand heute: 22. Gestattungsvertrag mit Forst BW in Ausarbeitung.

## Slide 34: Waldkindergarten
Zeitplan
Grundsatz-entscheidung GR
Juni
2021
Juli
2021
LPH 1 + 7 Vergaben
LPH 8
Bauausführung
Kostenfest-stellung
LPH 9 Inbetriebnahme
Januar
2022
April
2022
Juli
2022

## Slide 35: Erweiterung Kindergarten Don Bosco
Ziel: Erweiterung der Kapazität um zwei GT-Gruppen
Kosten: Haushaltsmittel: 1.600.000 €
Kostenschätzung: 1.600.000 €
Bauzeit: 01.07.2020 – 31.03.2024
Sachstand: Grundsatzentscheidung zur Erweiterung um 2 Ü3-Gruppen durch den GR im November getroffen. Baubeginn in 2022.

## Slide 36: Erweiterung Kindergarten Don Bosco
Zeitplan
LPH 1 – 2 Grundlagenermittlung / Vorplanung
Grundsatz-entscheidung GR
Juli
2020
Dezember 2021
LPH 4 + 5 Genehmigungs-planung
LPH 6 + 7 Vergabe
LPH 8
Bauausführung
Kostenfest-stellung
LPH 9 Inbetriebnahme
Juni
2022
Oktober
2022
Januar
2024
Juli
2024

## Slide 37: TigeR – Gruppen Gartenstraße 11
Ziel: Gemeinsam mit dem Tageselternverein Bruchsal sollen zwei TigeR – Gruppen im Privatobjekt Gartenstraße 11 in Neuthard untergebracht werden
Kosten: Haushaltsmittel: 100.000 €
Kostenschätzung: ca. 115.000 €
Bauzeit: 01.04.2021 – 01.08.2022
Sachstand: Im März 2021 hat der GR den Grundsatz- beschluss gefasst. In enger Abstimmung mit der Eigentümerin wurden die Sanierungsarbeiten bestimmt und Angebote eingeholt. Die Beauf- tragung erfolgt durch die Eigentümerin in Kenntnis der Verwaltung. Inbetriebnahme TigeR im Mai 2022 möglich.

## Slide 38: TigeR – Gruppen Gartenstraße 11
Zeitplan
Grundsatz-entscheidung GR
März
2021
April 2021
LPH 1 - 5 Ausführungs-planung
LPH 6 + 7 Vergabe
LPH 8
Bauausführung
Kostenfest-stellung
LPH 9 Inbetriebnahme
Oktober
2021
November
2021
Mai
2022
Dezember
2022

## Slide 39: Umbau und Erweiterung Kindergarten St. Franziskus
Ziel: Neubau Krippengebäude an Stelle des Schwesternhauses mit 4 U3-Gruppen, Bestand sanieren mit Mensa
Kosten: Haushaltsmittel: 1.500.000 €
Kostenannahme: 4.100.000 €
Bauzeit: ?
Sachstand: Machbarkeitsstudie durch Architekturbüro PIA Architekten erstellt.

## Slide 40: Umbau Kindergarten St. Franziskus
Zeitplan
LPH 1 – 2 Grundlagenermittlung / Vorplanung
Kosten-schätzung
Juli
2020
November 2021
Grundsatzbe-schluss GR
Dezember 2021

## Slide 41: Erweiterungsbau Theresienkindergarten
Zeitplan
LPH 1 – 2 Grundlagenermittlung / Vorplanung
Kosten-schätzung
Juli
2020
Dezember 2020

## Slide 42: Neubau Schönbornschule Grundschule
Ziel: Neubau einer Grundschule mit Erweiterungsoption Real- schule unter Beibehaltung des alten Schulhofes
Kosten: Haushaltsmittel: 14.000.000 €
Kostenannahme: 14.000.000 € (nur Grundschule)
Bauzeit: 01.01.2024 – 30.08.2026
Sachstand: Die Abrissgenehmigung für das Hauptgebäude ist zugesagt. Das Aufgabeverfahren wird in 2022 abgeschlossen. Ingenieurbüro Thost aus Pforzheim wurde mit der Durchführung eines VGV-Verfahrens für Architekten und Fachplaner beauftragt.
Fläche für Real-schule

## Slide 43: Neubau Schönbornschule Grundschule
Zeitplan
LPH 1 - 3 Grundlagenermittlung / Vorplanung / Entwurfsplanung
Kostenbe-rechnung
LPH 4 + 5 Genehmigungsplanung
Kostenfest-stellung
September 2022
März 2023
April
2023
Juli
2026
LPH 6 + 7 Vergabe
Oktober
2023
LPH 8
Bauausführung
Januar
2024
LPH 9 Inbetriebnahme
Dezember 2026
VGV-Verfahren Architekt und Fachplaner
Januar 2022

## Slide 44: Baugebiete - „Wohnen an der Pfinz“

## Slide 45: „Auf das Dorf“

## Slide 46: „Kohlfahrtswiesen-West“

## Slide 47: Stadtbahn

## Slide 48: Radverkehrskonzept

## Slide 49: Energieteam

## Slide 50: Platzgestaltung Ortsmitte Neuthard
Ziel: Öffnung der Ortsmitte in Neuthard im Bereich Rathaus Neuthard zwischen Kirchstraße und Friedhofstraße
Kosten: Haushaltsmittel: 0 €
Kostenschätzung: ? €
Bauzeit: 01.01.2024 – 31.07.2024
Sachstand: Erste Gestaltungsideen wurden durch das Büro Löwer + Partner im Rahmen der Machbarkeits- studie präsentiert. Das Architekturbüro bhm hat erste Konzepte zur städtebaulichen Planung erarbeitet. Im nächsten Schritt wird eine Entwurf für die Platzgestaltung ausgearbeitet.

## Slide 51: Platzgestaltung Ortsmitte Neuthard
Zeitplan
Kostenfest-stellung
Oktober 2023
Januar
2024
Juli
2024
Dezember
2024
LPH 9 Inbetriebnahme
LPH 8
Bauausführung
2. BA
LPH 6 + 7 Vergabe 2.BA

## Slide 52: Sanierung Rathaus Neuthard
Ziel: Umwandlung Rathaus in Fraktionsräume und Räumlichkeiten für Krabbelgruppe
Kosten: Haushaltsmittel: 1.500.000 €
Kostenschätzung: 2.500.000 €
Bauzeit: 01.01.2022 – 01.01.2023
Sachstand: Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauf- tragt, gemeinsam mit dem Architekturbüro Löwer + Partner aus Darmstadt, eine Kostenberechnung für die notwendigen Umbaumaßnahmen am Rathaus Neuthard zu erstellen.

## Slide 53: Sanierung Rathaus Neuthard
Zeitplan
LPH 1 - 3 Grundlagenermittlung / Vorplanung / Entwurfsplanung
Kostenbe-rechnung
LPH 4 + 5 Genehmigungsplanung
Kostenfest-stellung
August 2020
Dezember
2021
März
2022
LPH 6 + 7 Vergabe 1.BA
Juli
2022
LPH 8
Bauausführung
September
2022
Februar
2023
Juli
2023
LPH 9 Inbetriebnahme

## Slide 54: Ergänzungsbau / Sanierung Rathaus Karlsdorf
Ziel: Zusammenlegung der Verwaltungsstellen am Standort Karlsdorf durch Erweiterung und Sanierung des Rathauses Karlsdorf
Kosten: Haushaltsmittel: 4.500.000 €
Kostenannahme: 4.300.000 €
Bauzeit: 01.06.2022 – 31.10.2025
Sachstand: Machbarkeitsstudie zur Umsetzung durch Architekturbüro Löwer + Partner erstellt. Durchführung der Sanierung des Bestandes zeitnah beginnen. Erweiterung eventuell zu einem späteren Zeitpunkt.

## Slide 55: Sanierung Rathaus Karlsdorf
Zeitplan
LPH 1 – 2 Grundlagenermittlung / Vorplanung
Kosten-schätzung
LPH 4 + 5 Genehmigungs- und Ausführungsplanung
Kostenfest-stellung
Juni
2021
Dezember 2021
Januar
2023
Januar
2025
LPH 6 + 7 Vergabe
August
2023
LPH 8
Bauausführung
November
2023
LPH 9 Inbetriebnahme
Oktober 2025

## Slide 56
Vorschlag der Verwaltung:
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird einschließlich Haushaltsplan, Stellenplan und mittelfristiger Finanzplanung 2023-2025 entsprechend vorgelegter Fassung beschlossen

## Slide 57
TOP 8 Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb "Kommunaler Wohnungsbau" für das Jahr 2022

## Slide 58
Vorschlag der Verwaltung:
Der Gemeinderat wird gebeten, über den Wirtschaftsplan 2022 Beschluss zu fassen.

## Slide 59
TOP 9 Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung" für das Jahr 2022

## Slide 60
Vorschlag der Verwaltung:
Der Gemeinderat wird gebeten, über den Wirtschaftsplan 2022 Beschluss zu fassen

## Slide 61
TOP 10
Informationen und Fragen zu Gemeindeangelegenheiten

## Slide 62
TOP 11
Bürgerfragestunde